## Slide 1: 复盘申请
申请人:武汉分院学员刘家铭、王玉琛
时间:2017年8月29日

## Slide 2: ①:任务期间的学习总结
对java的九个任务进行一下总结
任务一非常杂,新的东西很多,新的名词,新的软件,一切都是未知的,当你想去一步步查的时候会发现有更多的未知.这时候就要作出判断,了解到什么程度就行,如果一直往深处挖,时间远远不够.
举个例子:比如我想了解A,然后A具有B特性和C特性.简单这样看是看不懂A到底是什么的,然后去了解B,B特性是什么?它很可能会出现D,E,F这三个名词来组成,这三个名词在当时从来没接触过,那它们到底是什么意思呢?要不要把这些分支全部去弄懂?
我的理解是,知道这是什么,是用来干什么的就行了,他的原理可以暂时放一边,比如我想了解A是什么,去看他的B特性,他的DEF名词,看一会官方解释,用自己的理解写在笔记上,然后去看C特性,以此类推
当然如果运气好,会找到别人写好的通俗易懂的关于A的理解,结合自己的理解就能大致知道这是什么
总之,任务一主要是学的数据库、spring以及自学的方法.用时大概17天

## Slide 3: 任务期间的学习总结
任务二是学习spring springmvc mybatis框架,简称ssm框架.还有就是rest风格和接口.用时大概18天.任务二是之后任务的基础,我在做完任务二的时候其实没有学扎实,一些理解也不到位,导致之后的任务进度有一部分时间回来补知识和理解
任务三是关于linux和nginx,用时大概20天
任务四是关于动态页面和tiles用时大概16天
任务五是加密加盐和登陆验证,用时大概9天
任务六是压测、memcached和redis,这里卡了很久,最终用别人的例子跑通,但是自己的怎么也跑不通,难受,用时大概20天

## Slide 4: 任务期间的学习总结
任务七是看第三方API文档,容联云七牛云,测试第三方短信,上传图片之类.用时大概15天
任务八是分布式系统,RMI,部署两台service,两台web,保证其中任何一台挂掉另一台能够正常使用,用时大概6天
任务九是tuscany,一个过时的没维护的技术,导致出现了很多问题,玉琛卡了这么久也只是因为某些版本的jdk不兼容他,还有一个特点是爆红反而是对的,如果把他改成不爆红了居然就错,搞不懂搞不懂.用时大概6天.
总的来说,没基础又比较菜,每个任务花的时间都挺长

## Slide 5: ②:学到的技能
1:自学的能力,碰到问题首先想着自己去解决,而不是什么都去问
2:参考博客的能力,有些博客很水,贼水,学会挑出其中的优秀博客.学到后面几个任务,去查的博客很大几率会出现一个错误的博客被别人无限的重复的抄袭,都不去验证一下是否是正确的就抄袭,百度上一整页看下来,全是同一篇文章而且还是错的,我的内心反正是崩溃的
3:搬砖的能力,可以对应项目仿写项目,仿写功能,照例子新增其他的简单功能
4:能简单使用项目版本管理工具github和svn,感觉学的还不够,复盘继续深入学

## Slide 6: ③:对项目开发流程的理解 一、story讲解
1.1 制作竞品分析PPT，UE全组参与。（用时：根据产品复杂度，0.5-2小时之内） 1.2 制作产品原型，交由客户看，客户没有异议之后拆story
1.3 产品在禅道拆分好story，并且定义出优先级，关联需求，后续开发根据优先级进行开发
1.4 由产品讲解story，前端和后端都参与。（用时：根据产品的复杂度，1-3小时之内）
java:听pm讲流程,然后根据禅道优先级进行开发

## Slide 7: 二、人员划分
2.1 新建wiki项目主页，把PPT和产品原型（HTML文件）上传到wiki
2.2 根据产品原型，按照模块划分相关负责人，前端和后端都是，并放到wiki。（由项目负责人新建）
命名：xxx项目人员分工（前（后）端）
Java:若是负责人,则创建xxx项目的人员分工

## Slide 8: 三、做方案设计、定义接口文档
3.1 前端后端相关人员一起，对照原型，根据模块及页面大概定义出接口
3.1.1 一个页面中有几个接口，每个接口入参与出参是什么
3.2 后端每个模块的负责人，根据开会讨论的结果，在wiki上生成标准的接口文档
3.3 将后端做好的接口文档发给前端模块负责人过目，有问题继续修改；没问题开始后续的步骤 。
Java:前后端沟通对接口,负责人开会讨论出结果后,在wiki上生成标准接口文档,然后传给前端负责人,有问题继续改,没问题就开始后续步骤

## Slide 9: 四、方案设计
4.1 后端开发人员，根据原型以及定义的接口，做好方案设计
4.1.1 对有难度或者有疑点的接口，做出方案，尽量给出多个合理方案
4.1.2 每个方案写清楚优点缺点
Java:根据原型及定义接口,做方案设计,对有难度或疑点的接口,尽量给出多个合理方案,且写明每个方案的优缺点

## Slide 10: 五、方案评审
5.1 对做出的方案设计，做方案评审，建议全体人员参与（无论做不做该项目）
Java:进行方案评审

## Slide 11: 六、禅道拆分
6.1 相关负责人按照优先级顺序，在禅道拆分自己的任务，单个任务最多不要超过4小时，即拆分要详细
Java:在禅道拆分自己的任务,单个任务时间不要超过4小时,要拆分得详细

## Slide 12: 七、开发
7.1 搭建开发服务器
7.2 开发人员根据禅道上的任务，按时完成自己的开发工作，具体体现到日报上
7.3 每天上午开10分钟左右进度会议，如果有延迟现象出现，拿出解决方案，保证项目按照禅道上的时间点完成
7.4 数据库索引：
两种索引：
1.经常查询的，数据散列度比较高的，做一般索引，不需要建联合索引。
2.数据必须保持唯一的，建唯一索引。

## Slide 13: 开发中java组需要干的事
Java:搭服务器,根据禅道上的任务,按时完成自己的开发工作,具体做了什么写在日报上.
每天10点开一次进度会议,如果有延迟现象,拿出解决方案.保证按禅道上的时间点完成.
数据库索引方面,经常查询的,数据散列度比较高的,做一般索引,不要建联合索引.数据必须保持唯一的,建唯一索引.
要有文档，文档表明哪些字段要建索引。发邮件。

## Slide 14: 八、阶段测试
与开发并行
8.1 每天至少发布一次代码到开发环境，并且保证发布完之后程序没问题
Java:每天至少发布一次代码到开发环境,并保证发布后程序没问题

## Slide 15: 九、性能测试和codereview
9.1 对每个接口做好性能测试
9.1.1 每个接口的响应时间不超过200ms，如果有超过的，做优化，尽量缩小到200ms内
9.2 完成codereview(对源代码进行系统性检查)，根据codereview结论完成修改
Java:对每个接口做好性能测试,响应时间超过200ms的,做优化,尽量缩小到200ms内

## Slide 16: 十、压力测试
10.1做好压测报告
Java:做好压力测试报告

## Slide 17: 十一、 Demo
1、发demo申请邮件，收件人包括产品、测试同学、前后端相关开发人员
主题：XX项目demo通知
内容：时间 地点 参会人员
2、开demo会议：主讲人：某个开发人员
会议途中产品和测试提出问题
3、发demo结果通知邮件(由产品同学发)
内容包括：1、demo结果 2、如果不通过，有哪些问题
4、如果不通过，召集第二次Demo会议，知道通过为止。第二次会议只需演示之前不通过的部分

## Slide 18: Demo中java组要做的事
Java:发demo邮件,收件人包括产品,测试,前后端相关开发人员,主题为XX项目demo通知.内容为时间地点参会人员.
主讲人为某个开发人员,回答会议途中产品和测试提出的问题.

## Slide 19: 11.2 测试
1、demo通过之后，1：开发人员对代码打tag，参考文档 如何打tag 2.开发人员部署测试环境，部署完成之后发邮件，写明域名；3：交给测试人员进行测试，测试人员发送全体测试周期邮件
2、测试期间，开发人员要常去禅道看自己的BUG ，及时确认BUG，及时修改
3、修改BUG之后，开发环境前端代码由前端同学自己部署，后端代码由后端同学自己部署
测试环境每天的下午6点由后端同学统一部署前后端代码
4、测试完成之后，测试或产品发送上线通知

## Slide 20: 十二、 发布测试环境、集成测试
12.1 禅道上建立bug，测试出bug，指派给相关人员修改

## Slide 21: 十三、发布线上环境，同时停止开发环境和测试环境
Java:发布线上环境并停止开发环境和测试环境

## Slide 22: 十四、线上监控
错误报告
Java:监控错误报告

## Slide 23: ④:对职业素养的理解
1责任:勇于承担责任,当项目出现问题的时候,最着急的人一定是你.当工作出现问题的时候,应该第一时间跟大家说明情况,跟各方沟通,主动寻找解决办法
2结果:结果是对所做事情的情况反馈,在结果明确之前,首先明白自己做这件事情是为了什么,规划好自己的时间以及需要的资源,所有的工作是为了实现目标而做的.任何事情都朝着好的结果去努力,注重以结果为导向
3反馈:一件事情,做到什么程度,一定要及时反馈,遇到问题要第一时间向上级汇报,不要害怕犯错,以结果为导向,把控过程
4流程:流程是我们错过无数次后总结出来的提高我们工作效率的方式,避免我们犯下重复的错

## Slide 24: ④:对职业素养的理解
5条理:条理就是做事的步骤,就是能把要做的事分出轻重缓急,先重后轻,按顺序一一完成,不要不分大小胡乱去干,最后什么也干不好
所有的事情可以分成四类,顺序依次是紧急又重要的,重要但不紧急,紧急但不重要,不紧急也不重要
6沟通:沟通是跟别人交流自己的工作想法和进程,保证工作顺利进行
沟通的三要素:有效性,及时性,主动性

## Slide 25: ⑤复盘项目的期望
期望能够顺利完成复盘,深入了解开发流程,增加完成项目的经验,为成功入行打下基础